АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013г. № 5-па

Об утверждении Плана

дорожных работ на 2013г.

в поселке Конышевка

Конышевского района

Курской области

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к домовым территориям многоквартирных домов в поселке Конышевка Конышевского района Курской области Администрация поселка Конышевка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к домовым территориям многоквартирных домов на 2013 год в поселке Конышевка Конышевского района Курской области согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселка Конышевка                                                                  А.С.Краснов

Утвержден

постановлением Администрации

поселка Конышевка

от 25.02.2013г. № 5-па

План

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год в поселке Конышевка Конышевского района Курской области

| № п/п | Наименование объекта (согласно проектно-сметной документации) | Площадь объекта, кв.м. | Протяжен-ность, км/п.м. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Размер субсидии, тыс. руб. | Размер средств МО, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Ремонт дворовых территорий: ул. Титова от д. №2 до д. №9-Б; д. №11; д. №13; ул. Школьная д. № 2;6;14; ул. Веселая д. №10; 13; ул. Татаринова д. №33;34. | 3176 |  | 1497,580 | 1422,701 | 74,879 | 2 - 3 квартал 2013 года |  |
| 2 | Ремонт автодороги: по ул. 50 лет Советской власти п. Конышевка Конышевского района Курской области | 4200 | 700 | 2279,471 | 2165,498 | 113,973 | 2 - 3 квартал 2013 года |  |
| ВСЕГО: | 7376 | 700 | 3777,051 | 3588,199 | 188,852 |  |  |