PAGE  
6

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНЫШЕВСКОГО РАЙНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2013 № 434-па

п.Конышевка

	О внесении изменений в постановление Администрации Конышевского района от 22.07.2010 года №374 «Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конышевского  района Курской области на период 2011-2015 годы» (в редакции от 14.12.2012 г. № 489, 14.06.2013 г. № 328-па, 09.08.2013 г №399-па)


В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в районную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конышевского района Курской области на период 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 22.07.2010 N 374 «Об утверждении  районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конышевского  района Курской области на период 2011-2015 годы» (в редакции от 14.12.2012 г. № 489, 14.06.2013 г. № 328-па, 09.08.2013 г №399-па) изменения, изложив Приложение №3, в части касающейся 2013 года  в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Конышевского района Курской области Г.В. Бабичева.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Конышевского  района 
        
   

          
      Д.А. Новиков 
Приложение 3

Перечень программных мероприятий в организациях с участием муниципального 

образования КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

в 2013 году 

	№

п.п.
	Наименование

мероприятий.
	Срок реализации.
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Ответственный

исполнитель
	Источники

финансирования
	Ожидаемые
результаты

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего
	2016-2020г.г.прогноз
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Конышевского района Курской области

	

	1
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Создание структуры управления энергосбережения в Конышевском районе
	2013-2015
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель Главы Администрации района
	
	Обеспечение централизованного управления программой энергосбережения Конышевского района

	1.2
	Разработка положения о координационном совете в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании
	2013-2015
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель Главы Администрации района
	
	Координация работ по энергосбережению в различных сферах  энергопотребления Конышевского района.

	1.3
	Разработка Плана реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования 
	2013-2015
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель Главы Администрации района
	
	Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности

	1.4
	Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений Конышевского района:

Конышевская ДШИ
	2013 
	
	
	20
	
	
	20


	
	Заместитель Главы Администрации района
	Районный бюджет – 20 тыс. руб.
	Разработка  энергетических паспортов организаций с участием государства и МО , в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

	2
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Разработка плана перевода бюджетных учреждений с угольного топлива на газовое (или другое альтернативное) отопление на период до 2015 года.
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель главы Администрации района
	Районный  бюджет
	Сокращение потребления твердого топлива  и сокращение затрат на отопление

	3
	Утепление зданий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты:

Конышевский РДК -14 шт.
	2013-2015
	
	
	115


	
	
	115


	
	Отдел культуры Администрации района
	Районный бюджет – 115  тыс. руб.
	Снижение затрат на отопление

	3.2
	Текущий ремонт, утепление окон, дверей, потолков,  стен и чердачных помещений : 

Конышевский ДДТ; Белявская СОШ; Васильевская СОШ ;

Глазовская СОШ; Жигаевская СОШ; Кашарская СОШ;

Конышевская СОШ; Старобелицкая СОШ; Детский сад п. Конышевка; Машкинская ООШ;

М Городецкая ООШ; Н Песоченская ООШ; Толкачевская ООШ;

Ширковская ООШ; Черниченская ООШ; Яндовищенская ООШ
	2013
	
	
	280


	
	
	280


	
	Управление образования Администрации района
	Районный бюджет  – 280 тыс. руб.
	Снижение затрат на отопление

	3.3
	Замена входных дверей на металлические или пластиковые:

- Старобелицкая СОШ 
	2013
	
	
	55


	
	
	55


	
	Управление образования Администрации района
	Районный бюджет  – 60 тыс. руб.
	Снижение затрат на отопление

	3.4
	Капитальный ремонт крыши и несущих стен административного здания (ул. Ленина 21) 
	
	
	
	400


	
	
	400


	
	Управление образования Администрации района
	Районный бюджет  – 400 тыс. руб.
	Снижение затрат на отопление

	3.5
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока: Конышевской СОШ 
	
	
	
	80


	
	
	80


	
	Управление образования Администрации района
	Районный бюджет  – 80 тыс. руб.
	Снижение затрат на отопление

	3
	Электроснаюжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Замена в Конышевском РДК  галогеновых ламп  и ламп накаливания  на светодиодные со светоотдачей не менее 120 лм/Вт.
	2013
	
	
	295


	
	
	295


	
	Отдел культуры
	Районный бюджет – 295 тыс. руб.
	Снижение расхода электрической энергии на освещение на 40%

	ИТОГО: Районный бюджет:
	
	
	1245
	
	
	1245
	
	
	
	


